SYNTHÈSE D'AUDIT

AI Orchestrator v7.0

Comparaison multi-auditeurs et Plan de Correction

| Date | 11 janvier 2026 |
| --- | --- |
| Version auditée | v7.0 (commit 020877e) |
| Auditeurs | Codex (GPT-5), Claude (MCP) |
| Infrastructure | 4lb.ca - Lalpha Server |

# 1. Résumé Exécutif

Trois audits indépendants ont été réalisés sur l'AI Orchestrator v7.0. Deux audits (AUDIT_v7_0.md et AUDIT_v7_0_OPENAI.md) proviennent de Codex GPT-5 et présentent des conclusions identiques. Le troisième audit (AUDIT_v7_0_CLAUDE.md) provient de Claude via MCP.

### Verdicts par auditeur

| Auditeur | Verdict | Score |
| --- | --- | --- |
| Codex (GPT-5) - Audit 1 | NON CONFORME | N/A |
| Claude (MCP) | PARTIELLEMENT CONFORME | 50% |
| Codex (GPT-5) - Audit 2 | NON CONFORME | N/A |

Consensus : Les trois audits convergent sur le même constat fondamental : le système dispose d'une architecture de sécurité bien conçue mais partiellement implémentée et désactivée par configuration.

# 2. Constats Unanimes

Les trois audits identifient les mêmes écarts critiques entre la documentation et l'implémentation réelle :

## 2.1 Points Conformes (validés par tous)

| Élément | Statut |
| --- | --- |
| SecureExecutor sans shell=True | ✅ CONFORME |
| Parsing argv strict (shlex) | ✅ CONFORME |
| Blocage injections (FORBIDDEN_CHARS) | ✅ CONFORME |
| Allowlist/Blocklist implémentées | ✅ CONFORME |
| Audit trail des exécutions | ✅ CONFORME |
| Infrastructure erreurs récupérables | ✅ CONFORME |

## 2.2 Écarts Critiques (identifiés par tous)

| Écart | Documentation | Réalité |
| --- | --- | --- |
| Mode d'exécution | Sandbox par défaut (Docker) | Direct (.env: EXECUTE_MODE=direct) |
| Vérification QA | Obligatoire (6 phases) | Désactivée (VERIFY_REQUIRED=false) |
| Gouvernance | Veto sur actions CRITICAL | Jamais appelée (0 appels) |
| Runbooks | Procédures imposées | Optionnels (non exécutés) |
| Secrets | À changer en production | Valeurs par défaut (admin123) |
| Documentation outils | 28 outils documentés | 40 outils réels (+12) |

# 3. Analyse Détaillée des Écarts

## 3.1 Mode d'exécution Direct (🔴 CRITIQUE)

Localisation : backend/.env ligne 26

- config.py définit EXECUTE_MODE="sandbox" par défaut

- backend/.env override avec EXECUTE_MODE=direct

- Conséquence : exécution directe sur l'hôte sans isolation Docker

- Impact : pas de limite CPU/RAM, pas de network=none, accès complet au système

## 3.2 Vérification QA Désactivée (🔴 CRITIQUE)

Localisation : backend/.env ligne 21, workflow_engine.py ligne 185

- VERIFY_REQUIRED=false dans .env

- Phase VERIFY (tests, lint, format, typecheck) jamais exécutée

- Workflow promis 6 phases → 4 phases réelles (SPEC, PLAN, EXECUTE, COMPLETE)

- Impact : déploiement potentiel de code défectueux

## 3.3 Gouvernance Non Intégrée (🔴 CRITIQUE)

Localisation : tools.py (0 appels à governance_manager)

- GovernanceManager existe et fonctionne (governance.py)

- Aucun outil n'appelle governance_manager.prepare_action()

- Paramètres 'justification' acceptés mais jamais validés

- Impact : actions CRITICAL exécutées sans veto ni rollback

## 3.4 Runbooks Non Imposés (🟠 MAJEUR)

- 9 runbooks bien définis dans runbooks.py

- Contiennent des commandes sudo, pipes, redirections

- Jamais exécutés automatiquement (consultation uniquement)

- Impact : procédures de référence uniquement, pas de garantie d'application

## 3.5 Secrets Par Défaut (🟠 ÉLEVÉ)

- JWT_SECRET_KEY=your-secret-key-change-in-production

- ADMIN_PASSWORD=admin123

- Impact : risque d'accès non autorisé si exposé

# 4. Plan de Correction

Le plan de correction est organisé en trois phases prioritaires. Chaque action est assortie d'une estimation de temps et de fichiers impactés.

## Phase 1 : Corrections Critiques (Semaine 1)

Priorité : IMMÉDIATE - Ces corrections bloquent la mise en production

### 1.1 Activer le mode Sandbox

| Fichier | backend/.env |
| --- | --- |
| Modification | EXECUTE_MODE=direct → EXECUTE_MODE=sandbox |
| Vérification | Tester que Docker est disponible et fonctionnel |
| Temps estimé | 15 minutes |

### 1.2 Activer la Vérification QA

| Fichier | backend/.env |
| --- | --- |
| Modification | VERIFY_REQUIRED=false → VERIFY_REQUIRED=true |
| Vérification | Exécuter un run complet et vérifier les 6 phases |
| Temps estimé | 15 minutes |

### 1.3 Changer les Secrets par Défaut

| Fichier | backend/.env |
| --- | --- |
| Modifications | JWT_SECRET_KEY=$(openssl rand -hex 32), ADMIN_PASSWORD=<mot de passe fort> |
| Vérification | Tester l'authentification avec les nouveaux credentials |
| Temps estimé | 30 minutes |

## Phase 2 : Intégration Gouvernance (Semaine 2)

Priorité : HAUTE - Intégrer la gouvernance aux outils critiques

### 2.1 Intégrer GovernanceManager aux Outils Système

| Fichier | backend/app/services/react_engine/tools.py |
| --- | --- |
| Outils ciblés | systemd_restart, docker_restart, apt_update, apt_install, execute_command |
| Modification | Ajouter appel à governance_manager.prepare_action() avant exécution |
| Pattern | action_id = await governance.prepare_action(action_type, justification, rollback_info) |
| Temps estimé | 4 heures |

### 2.2 Implémenter le Veto sur Actions CRITICAL

| Fichier | backend/app/services/react_engine/governance.py |
| --- | --- |
| Modification | Ajouter logique de veto dans prepare_action() pour niveau CRITICAL |
| Comportement | Retourner erreur si justification absente ou insuffisante pour CRITICAL |
| Temps estimé | 2 heures |

### 2.3 Activer l'Enregistrement des Rollbacks

| Fichiers | tools.py, governance.py |
| --- | --- |
| Modification | Enregistrer rollback_info lors de chaque action SENSITIVE/CRITICAL |
| Types de rollback | file_restore (backup avant modification), command_inverse (commande opposée) |
| Temps estimé | 3 heures |

## Phase 3 : Mise à Jour Documentation (Semaine 3)

Priorité : MOYENNE - Aligner documentation et implémentation

### 3.1 Mettre à Jour TOOLS.md

| Fichier | docs/TOOLS.md |
| --- | --- |
| Modification | Documenter les 40 outils (vs 28 annoncés) |
| Contenu | Nom, catégorie, paramètres, niveau gouvernance, exemples |
| Temps estimé | 3 heures |

### 3.2 Mettre à Jour SECURITY.md

| Fichier | docs/SECURITY.md |
| --- | --- |
| Modification | Documenter la configuration requise (.env) pour activer les protections |
| Ajouter | Checklist de configuration sécurisée |
| Temps estimé | 2 heures |

### 3.3 Refactorer les Runbooks

| Fichier | backend/app/services/react_engine/runbooks.py |
| --- | --- |
| Modification | Remplacer commandes shell par appels aux outils spécialisés |
| Exemple | sudo systemctl restart X → systemd_restart(service='X', justification='...') |
| Temps estimé | 4 heures |

# 5. Récapitulatif et Échéancier

## 5.1 Estimation Totale

| Phase | Durée | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Corrections Critiques | 1 heure | 🔴 IMMÉDIATE |
| Phase 2 : Intégration Gouvernance | 9 heures | 🟠 HAUTE |
| Phase 3 : Documentation | 9 heures | 🟢 MOYENNE |
| TOTAL | 19 heures | ~3 jours |

## 5.2 Checklist de Validation Post-Correction

- Vérifier EXECUTE_MODE=sandbox dans .env

- Vérifier VERIFY_REQUIRED=true dans .env

- Confirmer que JWT_SECRET_KEY et ADMIN_PASSWORD sont changés

- Exécuter un run complet et vérifier les 6 phases dans l'UI

- Tester une action CRITICAL et vérifier le veto gouvernance

- Vérifier que l'historique gouvernance est alimenté

- Tester le rollback d'une action

- Exécuter les 97 tests unitaires (npm test / pytest)

- Relancer un audit de validation

## 5.3 Conclusion

L'AI Orchestrator v7.0 dispose d'une base solide avec une architecture de sécurité bien conçue. Les écarts identifiés sont principalement des problèmes de configuration (Phase 1) et d'intégration incomplète (Phase 2), plutôt que des défauts d'architecture. Une fois les corrections appliquées, le système pourra atteindre le niveau de conformité promis par la documentation v7.0.

Recommandation : Prioriser la Phase 1 immédiatement (1 heure), puis planifier la Phase 2 dans les 7 jours suivants.